# تقرير تطوير واجهات المستخدم (Front-End)

## نظام إدارة المدارس المتكامل

### شامل – مع التكامل الكامل مع ASP.NET Core 10 | JWT | Postman | JSON Strategy

# جدول المحتويات

- الغرض والأهداف

- نطاق العمل

- التقنيات والأدوات مع تبرير الاختيار

- هيكلية المشروع المقترحة

- قائمة الشاشات الرئيسية (لكل دور)

- نماذج بيانات واجهة المستخدم (UI Models)

- الخدمات الأساسية (Core Services)

- إدارة الصلاحيات والتوجيه (Routing & Guards)

- التكامل مع Back-End (ASP.NET Core 10)

- استراتيجية ملفات JSON

- اختبار API باستخدام Postman

- آلية JWT Token (Front-End ↔ Back-End)

- الاعتماديات على الفرق الأخرى

- خطة العمل (Development Plan)

- معايير الجودة والاختبارات

- التحديات والتوصيات

- الخاتمة والتوصيات النهائية

- الملاحق

## 1. الغرض والأهداف

### 1.1 هدف هندسة واجهات المستخدم

يهدف هذا التقرير إلى وضع إطار عمل متكامل لتطوير واجهات المستخدم (Front-End) لنظام إدارة المدارس المتكامل، الذي يخدم 8 أدوار رئيسية ويتضمن أكثر من 10 أقسام وظيفية. تعتمد هندسة الواجهات على:

- الفصل التام بين الأدوار والصلاحيات عبر تصميم وحدات مستقلة (Features) مع تطبيق صارم لآليات منع الوصول (Route Guards).

- تجربة مستخدم موحدة وبديهية مع تخصيص الشاشات والإجراءات حسب صلاحية كل دور.

- قابلية التوسع (Scalability) باستخدام أحدث تقنيات Angular (Standalone Components، Signals) وتحميل بطيء (Lazy Loading).

- أداء عالٍ عبر الترقيم من جانب الخادم (Server-side pagination) والبحث عن بعد.

- تكامل سلس مع Back-End (ASP.NET Core 10) عبر RESTful API مع JWT و Swagger.

### 1.2 معايير النجاح

| المعيار | الوصف | طريقة القياس |
| --- | --- | --- |
| سهولة الاستخدام | إنجاز المهام الشائعة في أقل من 3 خطوات | اختبار مستخدمين (5 من كل دور) |
| سرعة الوصول | زمن تحميل الصفحات < 2 ثانية، البحث < 1 ثانية | Lighthouse، Chrome DevTools |
| تقليل أخطاء الإدخال | انخفاض بنسبة 70% مقارنة بالنماذج التقليدية | التحقق الفوري (Validation) |
| دعم الأجهزة المختلفة | تجربة سلسة على حواسب لوحية وهواتف ذكية | اختبار على 5 أجهزة حقيقية |
| رضا المستخدم | معدل لا يقل عن 4.5/5 | استبيانات ربع سنوية |

## 2. نطاق العمل

### 2.1 ما سيتم تطويره (In Scope)

#### 2.1.1 الوحدات الوظيفية الأساسية

| الرقم | الوحدة | الأدوار المستهدفة | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إدارة المدارس والمكاتب | مدير المدرسة، مشرف المكتب | عالية |
| 2 | دورة حياة الطالب | شؤون الطلاب، مدير المدرسة، المعلم، ولي الأمر، الطالب | عالية |
| 3 | إدارة الموظفين | مدير المدرسة، المحاسب، شؤون الموظفين | عالية |
| 4 | إدارة الأصول والمرافق | إدارة الأصول، مدير المدرسة | متوسطة |
| 5 | الإدارة المالية | المحاسب، مدير المدرسة | عالية |
| 6 | الأنشطة والتدريب الطلابي | المعلم، شؤون الطلاب، الطالب | متوسطة |
| 7 | التواصل مع أولياء الأمور | المعلم، شؤون الطلاب، ولي الأمر | عالية |
| 8 | الطوارئ والتميز | مدير المدرسة، مشرف المكتب | منخفضة |
| 9 | الإحصاء والتقارير | جميع الأدوار (بصلاحيات مختلفة) | عالية |
| 10 | إدارة الصلاحيات والمستخدمين | مدير المدرسة فقط | عالية |

#### 2.1.2 أنواع الشاشات

- لوحات التحكم (Dashboards): لكل دور لوحة تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

- شاشات القوائم (List Views): دعم البحث المتقدم، التصفية، الفرز، والتصدير (Excel، PDF).

- شاشات التفاصيل (Detail Views): مع علامات تبويب (Tabs) لتنظيم المعلومات.

- شاشات النماذج (Forms): إضافة، تعديل، حذف، مع تحقق فوري من صحة البيانات.

- شاشات التقارير (Reports): معايير ديناميكية ومعاينة قبل الطباعة.

### 2.2 ما لن يتم تغطيته (Out of Scope)

- تطبيقات الجوال الأصلية (iOS/Android) – سيتم الاكتفاء بالواجهة الويب المتجاوبة.

- تطبيق سطح المكتب.

- التكامل مع أنظمة خارجية غير محددة.

- الدعم دون اتصال (Offline Mode).

- الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية (يمكن إضافتها لاحقاً).

## 3. التقنيات والأدوات مع تبرير الاختيار

### 3.1 الرزمة التقنية الأساسية

| التقنية | الإصدار | الغرض | تبرير الاختيار |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular | 19+ | إطار العمل الرئيسي | أداء عالٍ، دعم RTL، مجتمع كبير، يدعم Standalone Components افتراضياً |
| TypeScript | 5.0+ | لغة البرمجة | أمان نوعي، دعم حديث |
| PrimeNG | 17+ | مكتبة المكونات | دعم RTL ممتاز، مكونات غنية (جدول، Stepper) |
| RxJS | 7.0+ | البرمجة التفاعلية | معالجة التدفقات غير المتزامنة مع HttpClient |
| Angular Signals | 19+ | إدارة الحالة المحلية | أداء عالٍ، تتبع تلقائي للاعتماديات |
| ASP.NET Core | 10 | Back-End API | تكامل مدمج مع JWT، Swagger، SignalR |
| IndexedDB + Background Sync |  | التخزين المحلي | تقنية تخزين البيانات محلياً والمزامنة |

### 3.2 قرارات تقنية رئيسية

#### 3.2.1 Standalone Components vs. NgModules

التوصية: اعتماد Standalone Components كمعيار أساسي.

| المعيار | NgModules | Standalone Components |
| --- | --- | --- |
| القالب التكراري | كبير | صغير جداً |
| سهولة إعادة الاستخدام | متوسطة | عالية |
| Lazy Loading | يدعم | يدعم (أسهل) |
| حجم الحزمة | أكبر | أصغر |

الأسباب: تقليل التعقيد في نظام بـ 8 أدوار وأكثر من 100 شاشة، تحسين أداء التحميل، توافق أفضل مع Signals.

#### 3.2.2 متى نستخدم Signals ومتى RxJS؟

| السيناريو | التقنية الموصى بها |
| --- | --- |
| حالة المكون المحلية (مثل showDialog) | Signals |
| بيانات مشتركة عبر خدمات (مثل currentUser) | Signals + Service |
| بيانات قادمة من HTTP | RxJS (HttpClient) + تحويل إلى Signal باستخدام toSignal() |
| تدفقات معقدة (debounce, switchMap) | RxJS |
| إشعارات الوقت الحقيقي (WebSocket) | RxJS (Subjects) |
| نماذج تفاعلية معقدة | RxJS (valueChanges) |

#### 3.2.3 لماذا PrimeNG؟

- دعم RTL فوري (مهم لنظام عربي).

- مكون p-table متقدم (ترقيم، فرز، تصفية، تصدير).

- Stepper للنماذج متعددة الخطوات.

- دعم جيد للـ Signals.

### 3.3 إدارة الحالة (State Management)

| المستوى | التقنية | مثال |
| --- | --- | --- |
| بسيط | Signals + Services (providedIn: 'root') | Auth، إعدادات المستخدم |
| متوسط | Signals + effect() | مرشحات بحث مشتركة |
| معقد جداً | NgRx Signal Store | لوحات تحكم حية، جرد متزامن |

### 3.4 أدوات مساعدة

| الأداة | الغرض |
| --- | --- |
| ESLint + Prettier | جودة الكود وتنسيقه |
| Husky + lint-staged | تحقق قبل كل commit |
| Swagger/OpenAPI Generator | توليد خدمات API تلقائياً |
| Compodoc | توثيق المكونات |
| Cypress | اختبارات E2E |
| Jest | اختبارات الوحدة والتكامل |
| Postman | اختبار وتوثيق API |

## 4. هيكلية المشروع المقترحة

### 4.1 هيكل المجلدات (Folder Structure)

src/

└── app/

├── core/                         # الأشياء التي تعمل خلف الكواليس لمرة واحدة

│   ├── auth/

│   ├── configuration/

│   ├── guards/

│   ├── initialization/

│   ├── interceptors/

│   ├── tokens/

│   └── index.ts

├── shared/                       # كل ما هو قابل لإعادة الاستخدام في أي مكان

│   ├── ui/                       # المكونات المرئية المشتركة (Buttons, Layouts, Sidebar)

│   │   ├── layout/

│   │   └── ui-components/

│   ├── models/

│   ├── pipes/

│   ├── directives/

│   ├── validators/

│   └── index.ts

└── modules/                             # مجلدات العمل الرئيسية (Bounded Contexts)

├── asset-management/

│   ├── asset-registry/                   # Sub-module أو Feature Group

│   │   ├── feature/                      # المكونات الذكية (Smart Components / Pages / Routes)

│   │   │   ├── asset-list/

│   │   │   └── asset-shell/

│   │   ├── ui/                         # المكونات الغبية (Presentational Components / Dialogs)

│   │   │   ├── asset-card/

│   │   │   └── asset-form-dialog/

│   │   ├── data-access/                 # إدارة الحالة، الخدمات، والاتصال بالـ API

│   │   │   ├── store/                   # (Ngrx / Signals Store)

│   │   │   ├── services/		       # (تعوض الـ Repositories والـ Facades)

│   │   │   └── models/                  # (النماذج الخاصة بهذا الدومين فقط)

│   │   └── index.ts                     # الـ Public API الخاص بهذا الـ Sub-domain

│   ├── procurement/                    # يتبع نفس الهيكلية الثلاثية (feature, ui, data-access)

│   └── maintenance/

└── student-management/

### 4.2 مبادئ الهيكلة المقترحة

- مبدأ الفصل حسب المسؤولية (Separation by Responsibility):

  - core/: الخدمات الأساسية التي يتم تحميلها مرة واحدة وتعمل كـ Singletons.

  - shared/: المكونات القابلة لإعادة الاستخدام (مكتبة داخلية).

  - features/: كل وحدة وظيفية مستقلة تماماً ويمكن تطويرها بالتوازي.

  - services/api/: يتم فصل خدمات الـ API حسب الكيان (Student، Employee، إلخ).

- مبدأ التحميل البطيء (Lazy Loading):

  - جميع الـ features/ سيتم تحميلها بطيئة (Lazy Loading) باستخدام loadComponent أو loadChildren حسب الحاجة.

  - الاستثناء: core/ و auth/ يتم تحميلهما في البداية.

- مبدأ المكونات الذكية والغبية (Smart/Dumb Components):

  - المكونات الذكية (Smart) موجودة في features/ وتحتوي على منطق الأعمال.

  - المكونات الغبية (Dumb) موجودة في shared/ وتستقبل البيانات كـ @Input() وترسل الأحداث كـ @Output().

- مبدأ مشاركة النماذج (Shared Models):

  - جميع نماذج TypeScript موجودة في مجلد models/ واحد، ولكنها مقسمة حسب الكيان لسهولة الصيانة.

## 5. قائمة الشاشات الرئيسية (لكل دور)

ملاحظة: هذه القائمة هي المرجع الأساسي لجميع الشاشات المطلوبة. الأرقام تقديرية وقد تختلف حسب الاحتياجات الدقيقة.

### 5.1 دور مدير المدرسة (Admin) – ~25-30 شاشة

| الرقم | اسم الشاشة | الوصف | العناصر الرئيسية | الإجراءات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوحة تحكم المدير | مؤشرات الأداء الرئيسية للمدرسة | بطاقات KPIs، رسوم بيانية، آخر الأنشطة | تصفية حسب الفترة، تصدير |
| 2 | إدارة المدارس (قائمة) | عرض جميع المدارس (للمكتب) أو مدرسة واحدة | جدول ديناميكي، أزرار إجراءات | إضافة، تعديل، حذف، ربط بمكتب |
| 3 | ملف المدرسة | عرض وتعديل معلومات المدرسة | نموذج بعلامات تبويب | تعديل، حفظ، طباعة بطاقة المدرسة |
| 4 | العام الأكاديمي | إدارة السنوات الأكاديمية والفصول الدراسية | قائمة سنوات، تقويم، جدول فصول | إضافة عام، تحديد تواريخ، نسخ إعدادات |
| 5 | إدارة الصفوف والمراحل | المراحل، الصفوف، الشعب | شجرة هيكلية، جدول، نماذج | إضافة مرحلة/صف/شعبة، توزيع المعلمين |
| 6 | الجدول الدراسي الرئيسي | عرض الجدول الأسبوعي للمدرسة | شبكة جدول (أيام × حصص × صفوف) | طباعة، تصدير Excel، كشف تعارضات |
| 7 | إدارة المواد والمناهج | المواد، الكتب، المناهج | قائمة مواد، نموذج إضافة | إضافة مادة، ربط بصف، رفع مناهج |
| 8 | إدارة الموظفين (قائمة) | جميع الموظفين | جدول متقدم، مرشحات | إضافة، تعديل، عرض الملف، إنهاء خدمة |
| 9 | تقييم الأداء (المعلمين) | نتائج تقييم أداء المعلمين | رسوم بيانية، جدول تفاصيل | إنشاء دورة تقييم، إرسال نموذج |
| 10 | إدارة أولياء الأمور | حسابات أولياء الأمور وربطهم بالطلاب | قائمة، نموذج إضافة، نافذة ربط | إضافة ولي أمر، إرسال بيانات الدخول |
| 11 | الرسوم الدراسية (عرض) | حالة تحصيل الرسوم | تقرير مالي، رسوم بيانية، جدول مديونيات | إصدار تقرير، إرسال تذكير |
| 12 | تقارير الأداء العام | تقارير شاملة | قوالب قابلة للتخصيص، معاينة | إنشاء تقرير، تصدير PDF/Excel |
| 13 | إدارة الأصول (قائمة) | جميع الأصول | جدول مع مرشحات، صور مصغرة | إضافة، تعديل، نقل، صيانة، جرد |
| 14 | إدارة الصيانة (تذاكر) | تذاكر الصيانة | قائمة تذاكر، مؤشرات زمن الاستجابة | إنشاء تذكرة، تعيين فني، إغلاق |
| 15 | إدارة الطوارئ | خطط الطوارئ والإخلاء | قائمة خطط، نموذج إضافة، تقويم | إنشاء خطة، جدولة تدريب، إرسال تنبيه |
| 16 | إدارة الجودة والتميز | معايير الجودة ومؤشرات التميز | لوحة مؤشرات، قائمة معايير | إضافة معيار، ربط بشواهد، تقرير جاهزية |
| 17 | إدارة المستخدمين والصلاحيات | إنشاء مستخدمين ومنح صلاحيات | قائمة مستخدمين، مصفوفة صلاحيات | إضافة، تعديل دور، تعطيل حساب، سجل نشاطات |
| 18 | سجل التدقيق (Audit Log) | جميع العمليات في النظام | جدول ضخم، مرشحات | تصدير، تصفية |
| 19 | إعدادات النظام | إعدادات عامة | نموذج بعلامات تبويب | حفظ، إعادة تعيين، استيراد/تصدير |
| 20 | أجندة الفعاليات | الفعاليات القادمة | تقويم، قائمة فعاليات، نموذج إضافة | إضافة، تعديل، إرسال دعوات |
| 21 | التقارير السنوية | أرشيف التقارير السنوية | قائمة بالتقارير، معاينة PDF | رفع، تحميل، طباعة |
| 22 | إدارة النقل المدرسي | الحافلات والسائقين والخطوط | قائمة حافلات، خريطة تفاعلية | إضافة حافلة، تعيين سائق، تسجيل طلاب |
| 23 | إدارة الأنشطة الطلابية | الأندية والمسابقات والرحلات | قائمة أنشطة، نموذج إنشاء | إنشاء، تسجيل طلاب، تعيين مشرف |
| 24 | المراسلات والتعاميم | المراسلات الداخلية والخارجية | قائمة تعاميم، نموذج إنشاء | إنشاء، إرسال لمجموعة، توقيع إلكتروني |
| 25 | إدارة اللجان وفرق العمل | اللجان المدرسية | قائمة لجان، نموذج إضافة | إنشاء لجنة، تعيين أعضاء، رفع محاضر |

### 5.2 دور المعلم (Teacher) – ~10-15 شاشة

| الرقم | اسم الشاشة | الوصف | العناصر الرئيسية | الإجراءات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوحة تحكم المعلم | ملخص الحصص اليوم، الطلاب، الإشعارات | بطاقات، جدول الحصص القادمة | عرض التفاصيل، تأكيد حضور |
| 2 | جدول الحصص الأسبوعي | عرض الجدول الأسبوعي | شبكة جدول | طباعة، تسجيل حضور |
| 3 | قائمة الطلاب (في الشعبة) | الطلاب المسجلين في شعب المعلم | جدول بالطلاب، مرشحات | بحث، إرسال رسالة لولي الأمر |
| 4 | تسجيل الدرجات (Gradebook) | إدخال وتعديل درجات الطلاب | جدول قابل للتحرير، معدلات | إضافة مهمة، حساب معدل، تصدير Excel |
| 5 | رصد الغياب اليومي | تسجيل حضور وغياب لكل حصة | قائمة طلاب مع أزرار (حاضر/غائب) | تسجيل دفعة واحدة، إرسال رسالة عند الغياب |
| 6 | ملف الطالب (تفاصيل جزئية) | معلومات محدودة للطالب | بطاقات، علامات تبويب | إضافة ملاحظة سلوكية، إرسال رسالة |
| 7 | إدارة المهام والتكليفات | المهام الموكلة من الإدارة | قائمة مهام، نموذج رفع تقرير | رفع تقرير، طلب تمديد |
| 8 | التواصل مع أولياء الأمور | إرسال واستقبال رسائل | محادثات، نموذج كتابة | إرسال فردي/جماعي، إرفاق ملفات |
| 9 | تسجيل أعذار الطلاب | مراجعة واعتماد الأعذار | قائمة أعذار، تفاصيل | قبول، رفض (مع سبب) |
| 10 | إدارة الأنشطة الطلابية (المشرفة عليها) | الأنشطة التي يشرف عليها المعلم | قائمة أنشطة، نموذج تعديل | تسجيل حضور، رفع تقرير، إرسال إشعار |
| 11 | تقارير الأداء الصفي | تقارير مبسطة عن أداء الصف | رسوم بيانية، جدول إحصائي | طباعة، إرسال للإدارة |
| 12 | الإشعارات والتنبيهات | عرض الإشعارات الواردة | قائمة إشعارات، مؤشر للمقروء | تحديد كمقروء، حذف، تصفية |

### 5.3 دور الطالب وولي الأمر – ~8-12 شاشة (مشتركة بصلاحيات مختلفة)

| الرقم | اسم الشاشة | الوصف | العناصر الرئيسية | الإجراءات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوحة التحكم | ملخص الأداء الأكاديمي والغياب والإشعارات | بطاقات، آخر 5 درجات، جدول الحصص اليوم | عرض التفاصيل |
| 2 | الدرجات والتقييم | عرض الدرجات في جميع المواد | جدول، رسوم بيانية، تقويم المهام | تصفية، طباعة كشف درجات |
| 3 | سجل الغياب | تفاصيل أيام وحصص الغياب | تقويم شهري، جدول تفصيلي | تقديم عذر غياب، تحميل تقرير |
| 4 | الجدول الدراسي | عرض الجدول الأسبوعي | شبكة جدول | طباعة، تنزيل PDF |
| 5 | الإشعارات والمراسلات | الإشعارات الواردة | قائمة إشعارات | تحديد كمقروء، الرد (إذا سمح) |
| 6 | طلب عذر غياب | تقديم عذر للغياب | نموذج (تاريخ، سبب، رفع ملف) | إرسال، تعديل، إلغاء |
| 7 | الأصول المستعارة | الأصول المستعارة | جدول بالأصول | طلب إرجاع، تجديد، إبلاغ عن تلف |
| 8 | ملف الطالب الشخصي | عرض وتعديل بيانات محدودة | نموذج بعلامات تبويب | تحديث رقم الجوال، رفع صورة |
| 9 | الأنشطة الطلابية المتاحة | الأنشطة المتاحة للتسجيل | قائمة أنشطة، زر تسجيل | تسجيل، إلغاء تسجيل |
| 10 | الرسوم الدراسية (لولي الأمر فقط) | حالة الرسوم للأبناء | جدول بالأبناء (إجمالي، مدفوع، متبقي) | دفع رسوم، تحميل إيصال |
| 11 | الإنذارات (لولي الأمر فقط) | الإنذارات الواردة | قائمة إنذارات | توقيع إلكتروني، طلب مراجعة |
| 12 | التواصل (لولي الأمر فقط) | إرسال رسائل للمعلمين أو الإدارة | محادثات، نموذج كتابة | إرسال، إرفاق ملف |

### 5.4 دور المحاسب (الإدارة المالية) – ~15-20 شاشة

| الرقم | اسم الشاشة | الوصف | العناصر الرئيسية | الإجراءات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوحة تحكم المالية | مؤشرات الأداء المالي | رسوم بيانية، بطاقات أرصدة، جدول معاملات | تصفية، تصدير ملخص |
| 2 | إدارة الرسوم الدراسية (الفواتير) | إنشاء وإدارة فواتير الرسوم | جدول فواتير، نموذج إنشاء | إنشاء (فردي/جماعي)، تعديل، إلغاء، إرسال تذكير |
| 3 | تحصيل المدفوعات | تسجيل المدفوعات الواردة | نموذج تسجيل، قائمة دفعات | تسجيل دفعة، طباعة إيصال، إلغاء |
| 4 | إدارة المصروفات (النفقات) | تسجيل مصروفات المدرسة | نموذج مصروف، قائمة | تسجيل، تعديل، تصنيف |
| 5 | إدارة الرواتب (Payroll) | إدارة رواتب الموظفين | جدول رواتب، نموذج إعداد | إنشاء كشف رواتب، إضافة بدلات/استقطاعات، طباعة إيصال |
| 6 | إدارة الحسابات (Chart of Accounts) | شجرة الحسابات المحاسبية | شجرة هيكلية، نموذج إضافة | إضافة حساب، تعديل، استيراد Excel |
| 7 | القيود اليومية (Journal Entries) | تسجيل قيود محاسبية | نموذج قيد، قائمة | تسجيل، تعديل، ترحيل، إلغاء ترحيل |
| 8 | الميزانية التقديرية (Budgeting) | إعداد ومتابعة الميزانية | جدول (مخطط، منصرف، متبقي)، رسوم بيانية | إنشاء، تعديل، تقارير الانحراف |
| 9 | الخزينة والصندوق (Cash Management) | إدارة الصناديق والبنوك | قائمة حسابات بنكية، نموذج إضافة | تسليم نقدي، إيداع، تسوية بنكية |
| 10 | التقارير المالية | تقارير متنوعة (ميزانية، دخل، تدفق نقدي) | قائمة بأنواع التقارير، معاينة | إنشاء، تصدير PDF/Excel، إرسال بالبريد |
| 11 | إدارة الموردين (Suppliers) | إدارة الموردين | قائمة موردين، نموذج إضافة | إضافة، تعديل، تسجيل فواتير شراء، دفع |
| 12 | التدقيق والمراجعة (Audit Trail) | سجل العمليات المالية | جدول سجل | تصفية، تصدير (للقراءة فقط) |
| 13 | إدارة الإيرادات الأخرى | إيرادات غير الرسوم | نموذج إيراد، تقارير | تسجيل، تقارير مقارنة |
| 14 | ضريبة القيمة المضافة (VAT) | حسابات ضريبة القيمة المضافة | تقارير ضريبة، نموذج تسجيل | حساب الضريبة، إنشاء إقرار |
| 15 | إدارة الاستثمارات والودائع | ودائع المدرسة واستثماراتها | قائمة ودائع، نموذج إضافة | تسجيل وديعة، تسجيل عوائد، متابعة استحقاق |

### 5.5 دور إدارة الأصول – ~18-22 شاشة

| الرقم | اسم الشاشة | الوصف | العناصر الرئيسية | الإجراءات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوحة تحكم الأصول | مؤشرات أداء إدارة الأصول | بطاقات، رسوم بيانية، قائمة آخر صيانة | تصفية، تصدير |
| 2 | قائمة الأصول | عرض جميع الأصول مع بحث متقدم | جدول متقدم، صور مصغرة، مرشحات ديناميكية | إضافة، تعديل، طباعة باركود |
| 3 | تسجيل أصل جديد (Stepper) | إدخال أصل جديد في 5 خطوات | Stepper (معلومات أساسية، تفاصيل فنية، ضمان، موقع، مستندات) | حفظ كمسودة، إرسال للمراجعة |
| 4 | تفاصيل الأصل | عرض جميع المعلومات مع علامات تبويب | علامات تبويب (معلومات، صيانة، جرد، مستندات، إهلاك) | تعديل، بدء صيانة، نقل، جرد |
| 5 | إدارة الصيانة (تذاكر) | إدارة طلبات الصيانة | قائمة طلبات، لوحة Kanban | إنشاء، تعيين فني، تحديث حالة، تسجيل قطع غيار |
| 6 | جداول الصيانة الدورية | خطط الصيانة الدورية | تقويم، قائمة مهام مجدولة | إنشاء خطة، جدولة، إرسال تذكير |
| 7 | جرد الأصول | إدارة عمليات الجرد الدوري | قائمة خطط جرد، نموذج إنشاء | إنشاء خطة، بدء الجرد (مسح باركود)، إدخال نتائج |
| 8 | خطط الجرد | تخطيط جرد سنوي أو جزئي | جدول خطط، تقويم | إضافة خطة، تعيين مدققين |
| 9 | مسح الباركود | واجهة لمسح الباركود | نافذة مسح، مربع إدخال يدوي | مسح، عرض تفاصيل، تحديث حالة |
| 10 | نقل الأصول | نقل أصل من موقع/مستخدم لآخر | نموذج نقل، سجل النقل | تسجيل نقل، طباعة سند |
| 11 | التخلص من الأصول | تسجيل خروج أصل من الخدمة | نموذج تخلص، قائمة | تسجيل تخلص، رفع مستندات |
| 12 | الإهلاك المالي | حساب وإدارة الإهلاك | جدول إهلاك، رسوم بيانية، نموذج إعدادات | حساب تلقائي، تعديل يدوي، تقارير |
| 13 | إدارة الضمانات | تتبع ضمانات الأصول | قائمة ضمانات، تنبيهات | تسجيل ضمان، رفع وثيقة، إرسال تنبيه |
| 14 | إدارة عقود الخدمة | عقود الصيانة مع الشركات | قائمة عقود، نموذج إضافة | إضافة، تجديد، إنهاء، رفع مستندات |
| 15 | قطع الغيار | إدارة مخزون قطع الغيار | قائمة قطع غيار، نموذج إضافة | إضافة، صرف، طلب شراء |
| 16 | تصنيف وأنواع الأصول | هيكل تصنيف الأصول | شجرة تصنيف، نموذج إضافة | إضافة تصنيف، تعديل، حذف |
| 17 | تقارير الأصول | تقارير متنوعة (حالة، إهلاك، جرد، صيانة) | قائمة بأنواع التقارير، معاينة | إنشاء، تصدير، جدولة دورية |

### 5.6 دور مشرف المكتب (Bureau Supervisor) – ~8-10 شاشة

| الرقم | اسم الشاشة | الوصف | العناصر الرئيسية | الإجراءات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوحة تحكم المكتب | مؤشرات أداء المدارس التابعة | بطاقات، خرائط تفاعلية، رسوم بيانية مقارنة | تصفية، تصدير تقرير مقارنة |
| 2 | إدارة المدارس (المتابعة) | قائمة بجميع المدارس مع مؤشرات أداء | جدول مدارس (اسم، منطقة، عدد طلاب، نسبة نجاح) | عرض تقرير مفصل، إرسال تنبيه |
| 3 | ملف المدرسة (منظور المكتب) | عرض تفصيلي لمدرسة معينة | علامات تبويب (معلومات، تقارير، خطط، ملاحظات) | إضافة ملاحظة، تغيير حالة الاعتماد |
| 4 | اعتماد الخطط السنوية | مراجعة واعتماد الخطط | قائمة خطط، نموذج مراجعة | اعتماد، رفض (مع سبب)، طلب تعديل |
| 5 | تقارير مجمعة عن الأداء | تقارير شاملة عن أداء المدارس | منشئ تقارير ديناميكي، معاينة رسوم بيانية | إنشاء تقرير مقارن، تصدير، إرسال للإدارة |
| 6 | إدارة الإنجازات والجوائز | متابعة إنجازات المدارس | قائمة إنجازات، نموذج تسجيل | تسجيل إنجاز، إصدار شهادة تقدير |
| 7 | متابعة مؤشرات التميز | تتبع المدارس وفق معايير التميز | لوحة مؤشرات (مخطط راداري)، قائمة معايير | إدخال نتائج تقييم، مقارنة مدارس |
| 8 | إدارة المخاطر على مستوى المكتب | تحديد وتتبع المخاطر | سجل مخاطر، مصفوفة مخاطر | إضافة خطر، تحديد خطة استجابة |
| 9 | التواصل مع المدارس | إرسال تعاميم وتلقي تقارير | مركز رسائل، نموذج إنشاء تعميم | إرسال تعميم، طلب تقرير، رد على استفسار |
| 10 | مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) | متابعة تحقيق أهداف المكتب | بطاقات أهداف، رسوم بيانية للتقدم | تحديث الأهداف، تصدير تقرير الإنجاز |

### 5.7 دور شؤون الطلاب (Student Affairs) – ~12-15 شاشة

| الرقم | اسم الشاشة | الوصف | العناصر الرئيسية | الإجراءات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوحة تحكم شؤون الطلاب | مؤشرات عن حالة الطلاب | بطاقات (طلبات انتظار، منقولون، إنذارات)، قائمة طلبات اليوم | مراجعة الطلبات العالقة |
| 2 | طلبات التسجيل (قيد الانتظار) | مراجعة واعتماد طلبات التسجيل الجديدة | قائمة طلبات، معاينة مستندات | قبول، رفض، طلب مستندات إضافية |
| 3 | ملف الطالب (كامل الصلاحيات) | إدارة كاملة لملف الطالب | علامات تبويب واسعة، نماذج تعديل | تعديل أي بيانات، إضافة ملاحظة، رفع مستند |
| 4 | إدارة النقل المدرسي (التحويلات) | إدارة طلبات نقل الطلاب | قائمة طلبات نقل، نموذج طلب | قبول نقل، رفض، إصدار خطاب نقل |
| 5 | إدارة الانسحاب والانقطاع | إدارة حالات انسحاب الطلاب | قائمة طلبات انسحاب، نموذج تسجيل | تسجيل انسحاب، طباعة إفادة، أرشفة |
| 6 | إدارة السلوك والانضباط | تسجيل ومتابعة مخالفات الطلاب | جدول سجلات سلوكية، نموذج تسجيل | تسجيل سلوك، إصدار إنذار، إصدار شهادة شكر |
| 7 | السجل الصحي للطلاب | إدارة البيانات الصحية للطلاب | قائمة طلاب بحالات صحية، نموذج تحديث | تحديث بيانات، إضافة تنبيه صحي |
| 8 | إدارة أولياء الأمور (ربط وتحديث) | ربط أولياء الأمور بالطلاب | قائمة أولياء أمور، نموذج ربط | ربط، فصل، إرسال بيانات دخول |
| 9 | الأنشطة الطلابية (إدارة التسجيل) | إدارة تسجيل الطلاب في الأنشطة | قائمة أنشطة، نموذج تسجيل يدوي | تسجيل طالب، نقل من قائمة انتظار، إصدار شهادة |
| 10 | التقارير السلوكية والأكاديمية | تقارير عن سلوك الطلاب | منشئ تقارير سلوكية، رسوم بيانية | إنشاء تقرير، تصدير، إرسال للمدير |
| 11 | إدارة التخرج | إدارة طلاب مرحلة التخرج | قائمة طلاب الدفعة، نموذج تدقيق | تدقيق بيانات، إصدار شهادة تخرج |
| 12 | الأرشفة | أرشفة ملفات الطلاب المتخرجين والمنقولين | قائمة طلاب مؤرشفين، بحث | استعادة، حذف (بعد مدة قانونية)، تصدير أرشيف |

## 6. نماذج بيانات واجهة المستخدم (UI Models)

ملاحظة: النماذج التالية هي الواجهات الأساسية المستخدمة في النظام. يتم توليدها أيضاً من Swagger/OpenAPI.

### 6.1 نموذج الطالب (Student)

typescript

export interface Student {

id: number;

nationalId: string;

fullName: string;

fullNameEn?: string;

dateOfBirth: Date;

gender: 'M' | 'F';

nationality: string;

bloodType?: string;

phoneNumber: string;

email: string;

address: string;

schoolId: number;

schoolName: string;

gradeLevelId: number;

gradeLevelName: string;

classId: number;

className: string;

sectionId: number;

sectionName: string;

academicYearId: number;

enrollmentDate: Date;

status: 'Active' | 'Transferred' | 'Graduated' | 'DroppedOut' | 'Suspended';

studentPhotoUrl?: string;

hasSpecialNeeds: boolean;

specialNeedsDetails?: string;

previousSchool?: string;

createdAt: Date;

updatedAt: Date;

}

### 6.2 نموذج المعلم (Teacher)

typescript

export interface Teacher {

id: number;

employeeId: string;

fullName: string;

nationalId: string;

dateOfBirth: Date;

gender: 'M' | 'F';

phoneNumber: string;

email: string;

emergencyContact: string;

address: string;

qualification: string;

specialization: string;

hireDate: Date;

contractType: 'FullTime' | 'PartTime' | 'Contract';

contractEndDate?: Date;

subjects: Array<{ subjectId: number; subjectName: string; gradeLevelId: number; classId: number }>;

employmentStatus: 'Active' | 'OnLeave' | 'Suspended' | 'Terminated';

userId: number;

createdAt: Date;

updatedAt: Date;

}

### 6.3 نموذج الأصل (Asset)

typescript

export interface Asset {

id: number;

assetCode: string;

barcode: string;

name: string;

description?: string;

categoryId: number;

categoryName: string;

subcategoryId?: number;

model?: string;

serialNumber?: string;

manufacturer?: string;

yearOfManufacture?: number;

purchaseDate: Date;

purchaseCost: number;

supplierId: number;

supplierName: string;

invoiceNumber: string;

warrantyExpiryDate?: Date;

warrantyDetails?: string;

locationId: number;

locationName: string;

roomNumber?: string;

assignedToType: 'Student' | 'Employee' | 'Classroom' | 'None';

assignedToId?: number;

assignedToName?: string;

assignmentDate?: Date;

assetStatus: 'New' | 'Good' | 'UnderMaintenance' | 'Damaged' | 'Disposed' | 'Lost';

depreciationRate: number;

currentValue: number;

documents: Array<{ id: number; name: string; url: string; uploadedAt: Date }>;

createdAt: Date;

updatedAt: Date;

lastInventoryDate?: Date;

}

### 6.4 نموذج المستخدم والصلاحيات

typescript

export interface User {

id: number;

username: string;

email: string;

fullName: string;

roleId: number;

roleName: string;

permissions: Permission[];

isActive: boolean;

lastLogin?: Date;

lastLoginIP?: string;

createdAt: Date;

}

export interface Permission {

id: number;

resource: string;     // مثلاً 'students', 'assets'

action: 'create' | 'read' | 'update' | 'delete' | 'approve' | 'export';

scope: 'all' | 'own' | 'department' | 'school';

filter?: { field: string; operator: string; value: any };

}

export interface Role {

id: number;

name: string;

displayName: string;

description?: string;

isSystemRole: boolean;

permissions: Permission[];

}

### 6.5 نماذج إضافية مختصرة

- المدرسة (School): schoolCode, schoolName, type, address, principalName, bureauId, statistics, accreditationStatus

- المعاملة المالية (FinancialTransaction): transactionNumber, transactionDate, type, amount, vatAmount, totalAmount, paymentMethod, status

- تذكرة الصيانة (MaintenanceTicket): ticketNumber, assetId, reportedBy, issueDescription, priority, status, assignedToTechnicianId, spareParts, totalCost

- مؤشر التميز (AchievementIndicator): indicatorCode, name, category, targetValue, actualValue, status, schoolId

- خطة الطوارئ (EmergencyPlan): planName, emergencyType, procedures, emergencyContacts, drills, isActive

- التقرير الإحصائي (StatisticalReport): reportName, reportType, criteria, exportFormats, isScheduled, scheduleCron

## 7. الخدمات الأساسية (Core Services)

| اسم الخدمة | المسؤولية | الطرق الأساسية |
| --- | --- | --- |
| AuthService | المصادقة (تسجيل الدخول، الخروج، تجديد التوكن) | login(), logout(), refreshToken(), hasPermission() |
| StudentService | إدارة الطلاب | getStudents(), createStudent(), updateStudent(), uploadDocument() |
| EmployeeService | إدارة الموظفين | getEmployees(), createEmployee(), terminateEmployee() |
| AssetService | إدارة الأصول | getAssets(), createAsset(), transferAsset(), startMaintenance() |
| FinanceService | العمليات المالية | getInvoices(), createInvoice(), recordPayment(), getPayroll() |
| StatisticsService | البيانات الإحصائية والتقارير | getDashboardKPI(), getChartData(), generateReport() |
| RoleService | إدارة الأدوار والصلاحيات | getRoles(), createRole(), updateRole(), deleteRole() |
| NotificationService | الإشعارات والتنبيهات | getNotifications(), markAsRead(), sendNotification() |
| CommunicationService | الرسائل والتواصل | sendMessage(), getInbox(), sendBroadcast() |
| ExcelExportService | تصدير إلى Excel | exportToExcel(), exportMultipleSheets() |
| PDFExportService | تصدير إلى PDF | exportToPDF(), generateReportPDF() |
| ReportBuilderService | إنشاء تقارير ديناميكية | getAvailableFields(), buildReportQuery(), scheduleReport() |
| EmergencyService | خطط الطوارئ والتنبيهات | getEmergencyPlans(), createEmergencyAlert(), triggerDrill() |
| DashboardService | تجميع بيانات لوحات التحكم | getAdminDashboard(), getTeacherDashboard(), getStudentDashboard() |
| ImportService | استيراد البيانات | importStudents(), importAssets(), getImportStatus() |
| ConfigService | إعدادات التطبيق من JSON | loadConfig(), getApiUrl(), getFeatureFlag() |

## 8. إدارة الصلاحيات والتوجيه (Routing & Guards)

### 8.1 آلية منع الوصول

- AuthGuard: يمنع الوصول للصفحات المحمية إذا لم يكن المستخدم مسجلاً.

- RoleGuard: يمنع الوصول بناءً على دور المستخدم.

- PermissionGuard: يمنع الوصول بناءً على صلاحية محددة (مثل students.delete).

- UnsavedChangesGuard: يمنع المغادرة إذا كانت هناك تغييرات غير محفوظة.

### 8.2 أمثلة على المسارات مع الأدوار المسموحة

| المسار | المكون | الأدوار المسموحة |
| --- | --- | --- |
| /login | LoginComponent | عام |
| /dashboard/admin | AdminDashboardComponent | Admin |
| /dashboard/teacher | TeacherDashboardComponent | Teacher |
| /students | StudentListComponent | Admin, Teacher (محدود), StudentAffairs, Parent (أبنائه) |
| /students/:id | StudentDetailsComponent | Admin, Teacher, StudentAffairs, Parent |
| /assets/maintenance | MaintenanceRequestsComponent | AssetManager, Admin |
| /finance/reports | FinancialReportsComponent | Finance, Admin |
| /settings/users | UserManagementComponent | Admin فقط |

### 8.3 تكوين التوجيه (مقتطف)

typescript

// app.routes.ts

export const routes: Routes = [

{ path: 'login', component: LoginComponent },

{ path: 'dashboard', canActivate: [authGuard], children: [

{ path: 'admin', component: AdminDashboardComponent, canActivate: [roleGuard], data: { roles: ['Admin'] } },

{ path: 'teacher', component: TeacherDashboardComponent, canActivate: [roleGuard], data: { roles: ['Teacher'] } }

]},

{ path: 'students', canActivate: [authGuard], children: [

{ path: '', component: StudentListComponent },

{ path: ':id', component: StudentDetailsComponent, canActivate: [permissionGuard], data: { permission: 'students.read' } }

]},

{ path: 'assets', loadChildren: () => import('./features/asset-management/routes').then(m => m.assetRoutes), canActivate: [authGuard] }

];

## 9. التكامل مع Back-End (ASP.NET Core 10)

### 9.1 لماذا ASP.NET Core 10؟

- أداء عالٍ مع Native AOT.

- دعم مدمج لـ JWT Bearer Authentication.

- توليد تلقائي لـ Swagger/OpenAPI.

- CORS مرن.

- SignalR للإشعارات الفورية.

### 9.2 هيكل التكامل

text

Angular Front-End (Port 4200)  ←→  ASP.NET Core 10 API (Port 5000)

│                                      │

├─── HTTPS + JSON                      ├─── Controllers

├─── JWT Bearer Token                  ├─── Services

└─── SignalR (Real-time)               └─── Repository (EF Core)

### 9.3 إعدادات CORS (في ASP.NET Core 10)

csharp

builder.Services.AddCors(options =>

{

options.AddPolicy("AllowAngularApp", policy =>

{

policy.WithOrigins("http://localhost:4200", "https://app.example.com")

.AllowAnyHeader().AllowAnyMethod().AllowCredentials();

});

});

### 9.4 إعداد Swagger مع JWT

csharp

c.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme

{

Description = "JWT Authorization header using the Bearer scheme",

Name = "Authorization",

In = ParameterLocation.Header,

Type = SecuritySchemeType.ApiKey,

Scheme = "Bearer"

});

### 9.5 نقاط النهاية المتوقعة (أمثلة)

| المسار | الطريقة | الوصف | الأدوار |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/auth/login | POST | تسجيل الدخول | الجميع |
| /api/auth/refresh | POST | تجديد التوكن | المصادقون |
| /api/students | GET | قائمة الطلاب (مع pagination) | Admin, Teacher, StudentAffairs, Parent |
| /api/students | POST | إضافة طالب | Admin, StudentAffairs |
| /api/assets | GET | قائمة الأصول | Admin, AssetManager |
| /api/finance/invoices | GET | الفواتير | Finance, Admin |

## 10. استراتيجية ملفات JSON

تُستخدم ملفات JSON في عدة سياقات: البيانات الوهمية، إعدادات التطبيق، القوائم الثابتة، رسائل الأخطاء.

### 10.1 أنواع الملفات

| النوع | الموقع | الغرض |
| --- | --- | --- |
| Mock Data | assets/mock-data/ | تطوير موازٍ قبل اكتمال API |
| App Config | assets/config/app-config.json | إعدادات التطبيق (عنوان API، الثيم، اللغة) |
| Static Lists | assets/data/static-lists.json | قوائم ثابتة (مدن، جنسيات، أقسام) |
| Error Messages | assets/data/error-messages.json | رسائل أخطاء موحدة |
| Menu Structure | assets/config/menu-config.json | هيكل القوائم حسب الدور |

### 10.2 مثال على app-config.json

json

{

"api": {

"baseUrl": "https://api.schoolsystem.com",

"version": "v1",

"timeout": 30000

},

"auth": {

"tokenExpiryMinutes": 60,

"autoLogoutMinutes": 30

},

"ui": {

"defaultTheme": "light",

"rtl": true,

"itemsPerPage": 20,

"dateFormat": "dd/MM/yyyy"

}

}

### 10.3 خدمة ConfigService

typescript

@Injectable({ providedIn: 'root' })

export class ConfigService {

private configSignal = signal<any>(null);

public config = this.configSignal.asReadonly();

constructor(private http: HttpClient) { this.loadConfig(); }

private loadConfig() {

this.http.get('/assets/config/app-config.json').subscribe(c => this.configSignal.set(c));

}

getApiUrl(): string {

const cfg = this.configSignal();

return cfg ? `${cfg.api.baseUrl}/api/${cfg.api.version}` : '';

}

}

## 11. اختبار API باستخدام Postman

### 11.1 مجموعات Postman الموصى بها

| المجموعة | عدد الطلبات |
| --- | --- |
| Authentication | 5 |
| Students | 15 |
| Employees | 12 |
| Assets | 18 |
| Finance | 20 |
| Schools | 10 |
| Reports | 8 |
| Roles & Permissions | 8 |

### 11.2 متغيرات البيئة (Environment)

json

{

"base_url": "http://localhost:5000",

"api_version": "v1",

"auth_token": "",

"refresh_token": "",

"token_expiry": ""

}

### 11.3 Pre-request Script لتجديد التوكن تلقائياً

javascript

const tokenExpiry = pm.environment.get("token_expiry");

const now = new Date().getTime();

if (tokenExpiry && now > parseInt(tokenExpiry)) {

// طلب تجديد

}

### 11.4 اختبارات إلزامية

- تسجيل الدخول بنجاح (200 + JWT)

- تسجيل الدخول فاشل (401)

- وصول بدون توكن (401)

- صلاحيات غير كافية (403)

- Pagination (200 + بيانات صحيحة)

- البحث والفرز من جانب الخادم

- التحقق من صحة المدخلات (400)

## 12. آلية JWT Token (Front-End ↔ Back-End)

### 12.1 مخطط التدفق

text

1. المستخدم يدخل بيانات الدخول (Angular)

2. POST /api/auth/login → ASP.NET Core 10

3. التحقق وإنشاء JWT (Access + Refresh)

4. إرجاع التوكنات ومعلومات المستخدم

5. تخزين التوكنات في localStorage

6. إرسال Access Token في كل طلب لاحق (Authorization: Bearer)

7. في حال انتهاء الصلاحية (401) → طلب تجديد باستخدام Refresh Token

8. إعادة الطلب الأصلي بالتوكن الجديد

### 12.2 هيكل JWT Payload

json

{

"sub": "123",

"name": "مدير النظام",

"email": "admin@school.com",

"role": "Admin",

"permissions": ["students.read", "students.create"],

"schoolId": 1,

"exp": 1718003600

}

### 12.3 Auth Interceptor في Angular

typescript

export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {

const token = localStorage.getItem('access_token');

if (token && !req.url.includes('/auth/login')) {

req = req.clone({ setHeaders: { Authorization: `Bearer ${token}` } });

}

return next(req).pipe(

catchError(error => {

if (error.status === 401 && !req.url.includes('/auth/refresh')) {

// منطق تجديد التوكن

}

return throwError(() => error);

})

);

};

### 12.4 Route Guards باستخدام الصلاحيات

typescript

export const permissionGuard: CanActivateFn = (route, state) => {

const authService = inject(AuthService);

const requiredPermission = route.data['permission'];

if (authService.hasPermission(requiredPermission)) return true;

inject(Router).navigate(['/unauthorized']);

return false;

};

## 13. الاعتماديات على الفرق الأخرى

### 13.1 ما يحتاجه Front-End من Back-End (ASP.NET Core 10)

| المتطلب | الأولوية |
| --- | --- |
| وثائق Swagger/OpenAPI كاملة ومحدثة | عالية |
| بيانات وهمية (Mock Data) لتطوير متوازي | عالية |
| صلاحيات في JWT Token أو endpoint منفصل | عالية |
| دعم CORS (لـ localhost:4200 والإنتاج) | عالية |
| JWT مع Refresh Token وآلية تجديد | عالية |
| نقاط نهاية للبحث والترقيم والفرز | عالية |
| معالجة الملفات (رفع/تنزيل) | متوسطة |
| تقارير من جانب الخادم (غير متزامنة) | متوسطة |
| سجلات التدقيق (Audit Logs) | متوسطة |

### 13.2 ما يحتاجه Back-End من Front-End

- توثيق لنموذج الطلب المتوقع (JSON، FormData)

- معالجة الأخطاء وعرض رسائل مفهومة (يتوقع رسائل واضحة من API)

- اختبارات تكامل للتأكد من التعامل الصحيح مع استجابات API

## 14. خطة العمل (Development Plan)

### 14.1 الجدول الزمني العام (12-14 أسبوعاً)

| المرحلة | المدة | الأسبوع |
| --- | --- | --- |
| المرحلة 0: الإعداد | أسبوعان | 1-2 |
| المرحلة 1: النواة | أسبوعان | 3-4 |
| المرحلة 2: العمليات الرئيسية | 3 أسابيع | 5-7 |
| المرحلة 3: التكامل والإدارة | 3 أسابيع | 8-10 |
| المرحلة 4: اللمسات النهائية | 2-4 أسابيع | 11-14 |

### 14.2 تفاصيل المراحل

#### المرحلة 0: الإعداد (أسبوع 1-2)

- إنشاء مشروع Angular 19+ (Standalone)

- تثبيت PrimeNG 17+، تكوين RTL، ثيم مخصص

- إنشاء هيكل المجلدات (core، shared، features)

- إعداد AuthService، HttpInterceptor، ErrorHandler

- إعداد Mock Data (JSON) لجميع الكيانات

- إعداد Postman Collections الأساسية

- إعداد ملفات JSON (app-config، static-lists)

- إعداد الـ Routing الأساسي

#### المرحلة 1: النواة (أسبوع 3-4)

- وحدة المصادقة (Login، Logout، Forgot Password)

- وحدة الصلاحيات والمستخدمين (Users، Roles، Permissions)

- وحدة المدارس (قائمة، إضافة، تعديل، تفاصيل)

- الـ Layout الرئيسي (Sidebar، Header، قائمة ديناميكية حسب الدور)

- لوحة تحكم المدير (MVP مع بيانات وهمية)

#### المرحلة 2: العمليات الرئيسية (أسبوع 5-7)

- وحدة الطلاب (قائمة، نموذج متعدد الخطوات، ملف الطالب، التسجيل)

- وحدة الموظفين (قائمة، إضافة، ملف، عقود، إجازات)

- وحدة الأصول (قائمة متقدمة، Stepper 5 خطوات، تفاصيل، صيانة، جرد)

- لوحة تحكم المعلم (جدول حصص، قائمة طلاب، تسجيل درجات، رصد غياب)

- اختبار Postman لكل واجهة مع Mock API

#### المرحلة 3: التكامل والإدارة (أسبوع 8-10)

- وحدة المالية (رسوم، فواتير، مدفوعات، رواتب، تقارير)

- وحدة الطوارئ والتميز (خطط، تنبيهات، معايير)

- وحدة الإحصاء والتقارير (منشئ تقارير، رسوم بيانية، تصدير)

- بوابة الطالب وولي الأمر (لوحة تحكم، درجات، غياب، أعذار)

- بوابة مشرف المكتب (لوحة تحكم، متابعة مدارس، اعتماد خطط)

- ربط حقيقي مع ASP.NET Core 10 (بعد تسليم API)

#### المرحلة 4: اللمسات النهائية (أسبوع 11-14)

- إكمال الشاشات المتبقية

- تحسين الأداء (Lazy Loading، Virtual Scrolling، تحسين الصور)

- كتابة الاختبارات (Unit: Jest، Integration، E2E: Cypress)

- التوثيق باستخدام Compodoc

- تجربة المستخدم (UAT) مع مستخدمين حقيقيين

- إعداد بيئة الإنتاج (Build --prod، HTTPS)

## 15. معايير الجودة والاختبارات

### 15.1 استراتيجية الاختبارات الآلية

| نوع الاختبار | الأداة | التغطية المستهدفة |
| --- | --- | --- |
| Unit Tests | Jest + Angular Testing Library | 80% (خدمات، أنابيب، توجيهات) |
| Integration Tests | Jest + TestBed | 50% (مكونات ذكية + خدمات) |
| E2E Tests | Cypress | 10 سيناريوهات حرجة |
| Smoke Tests | Cypress | 5 سيناريوهات أساسية |
| API Tests | Postman + Newman | جميع نقاط النهاية |

### 15.2 السيناريوهات الحرجة لـ E2E

- تسجيل الدخول (جميع الأدوار)

- إضافة طالب جديد (شؤون الطلاب، مدير)

- تسجيل درجات (معلم)

- تسجيل عذر غياب (طالب، ولي أمر)

- إنشاء تذكرة صيانة (إدارة الأصول)

- دفع رسوم دراسية (محاسب، ولي أمر)

- إنشاء تقرير مالي (محاسب، مدير)

- الموافقة على خطة طوارئ (مشرف مكتب)

- نقل أصل بين المواقع (إدارة الأصول)

- إنهاء خدمة موظف (مدير المدرسة)

### 15.3 أدوات القياس

| المقياس | الأداة | القيمة المستهدفة |
| --- | --- | --- |
| Lighthouse Performance | Chrome DevTools | > 90 |
| Lighthouse Accessibility | Chrome DevTools | > 95 |
| First Contentful Paint (FCP) | Web Vitals | < 1.5 ثانية |
| Largest Contentful Paint (LCP) | Web Vitals | < 2.5 ثانية |
| Time to Interactive (TTI) | Web Vitals | < 3.5 ثانية |
| Total Bundle Size | Webpack Bundle Analyzer | < 2 MB (initial) |

### 15.4 متطلبات الجودة الإضافية

- دعم أحدث إصدارين من Chrome، Firefox، Safari، Edge

- دعم RTL كامل مع dir="rtl"

- تصميم متجاوب (Desktop، Tablet، Mobile)

- إمكانية الوصول (Accessibility) – دعم قارئات الشاشة والتنقل بلوحة المفاتيح

- معالجة أخطاء مركزية وعرض رسائل مفهومة

## 16. التحديات والتوصيات

### 16.1 أهم 7 تحديات متوقعة مع الحلول

| التحدي | الحلول الموصى بها |
| --- | --- |
| أداء جداول كبيرة (>1000 صف) | ترقيم من جانب الخادم، بحث عن بعد، فرز من جانب الخادم، Virtual Scroller من PrimeNG |
| تعقيد نماذج متعددة الخطوات | Stepper من PrimeNG، حفظ مؤقت في localStorage، تقسيم النموذج إلى مكونات فرعية، State management بـ Signals |
| دعم RTL | PrimeNG (دعم ممتاز)، <html dir="rtl">، تجاوزات CSS في _rtl.scss |
| تكامل متزامن مع Back-End قد يتأخر | Mock Service Worker (MSW) أو JSON Server، تطوير وهمي أولاً، Swagger Generator، اجتماعات أسبوعية |
| إدارة الحالة المعقدة (Signals + RxJS) | توثيق نمط استخدام، استخدام toSignal() و toObservable()، تجنب الخلط في نفس الدالة |
| تنوع أجهزة المستخدمين الخارجيين | تصميم Mobile-First، Flexbox/Grid، تقليل حجم الصور، تقليل طلبات API |
| أمان نقل البيانات والصلاحيات | HTTPS، تخزين JWT في HttpOnly Cookie (إن أمكن)، RoleGuard و PermissionGuard، Interceptor لتجديد التوكن |

### 16.2 توصيات شاملة للفريق

- اعتماد Git Flow (main، develop، feature/، release/، hotfix/*)

- إجراء مراجعات الكود لكل Pull Request

- استخدام Conventional Commits (مثل feat: add student list)

- تخصيص ساعة أسبوعياً لتبادل المعرفة

- استخدام أداة إدارة مشاريع (Jira، Trello، ClickUp)

- معايير تسمية الملفات: المكونات kebab-case، الخدمات camelCase، النماذج PascalCase

- إضافات VS Code الموصى بها: Angular Language Service، ESLint، Prettier، GitLens

- اجتماع أسبوعي مع فريق Back-End لمتابعة التكامل

- قائمة تحقق قبل كل إصدار (اختبارات، Lighthouse، RTL، توافق متصفحات، Build --prod)

## 17. الخاتمة والتوصيات النهائية

### 17.1 أهم 5 قرارات تقنية يجب اتخاذها قبل البدء

| القرار | التوصية | السبب |
| --- | --- | --- |
| Standalone Components | اعتمادها كمعيار أساسي | تقليل التعقيد، تحسين أداء التحميل |
| مكتبة المكونات | PrimeNG 17+ | دعم RTL ممتاز، مكونات غنية |
| إدارة الحالة | Signals + Services (80%)، NgRx Signal Store (20%) | توازن بين البساطة والأداء |
| التحميل البطيء | Lazy Loading لكل feature | تقليل حجم الحزمة الأولية |
| التعامل مع API | Swagger/OpenAPI Generator | ضمان التوافق، تقليل الأخطاء |

### 17.2 قائمة جاهزية الأدوات والبيئات

| الأداة/البيئة | الحالة |
| --- | --- |
| Node.js 18+ | مثبت على جميع أجهزة المطورين |
| Angular CLI 19+ | مثبت |
| VS Code مع الإضافات الموصى بها | مثبت |
| Git مع حساب على GitHub/GitLab | جاهز |
| المستودع (develop، main) | تم إنشاؤه |
| بيئة التطوير المحلية (ng serve) | تعمل |
| Mock API Server (JSON Server أو MSW) | يعمل على منفذ 3000 |
| Swagger/OpenAPI ملف | مقدم من Back-End |
| Postman مع Collections | جاهز |
| ASP.NET Core 10 SDK | مثبت (للتطوير المتوازي) |

### 17.3 خلاصة التقرير

يقدم هذا التقرير خارطة طريق شاملة وقابلة للتنفيذ لتطوير واجهات المستخدم لنظام إدارة المدارس المتكامل، مع:

- تقنيات حديثة: Angular 19+، Standalone Components، Signals، PrimeNG.

- تكامل كامل مع ASP.NET Core 10: RESTful API، JWT Authentication، Swagger/OpenAPI.

- استراتيجية متكاملة لملفات JSON: بيانات وهمية، إعدادات، قوائم ثابتة، رسائل أخطاء.

- اختبار API باستخدام Postman: مجموعات، بيئات، سكريبتات تجديد توكن.

- هيكلية نظيفة: فصل المسؤوليات، تحميل بطيء، إعادة استخدام.

- تغطية 8 أدوار رئيسية مع أكثر من 100 شاشة موزعة حسب الصلاحيات.

- معايير جودة واختبارات واضحة: Lighthouse، Web Vitals، Unit، Integration، E2E.

- خطة عمل زمنية (12-14 أسبوعاً) وتوزيع مهام على فريق من 4 مطورين.

### 17.4 التوصية النهائية

البدء فوراً في المرحلة 0 (الإعداد) مع التأكد من:

- حصول فريق Back-End على نسخة من هذا التقرير لضمان التكامل.

- عقد اجتماع تنسيقي أسبوعي بين الفرق.

- إعداد Postman Collections كاملة في الأسبوع الأول.

- إنشاء ملفات JSON وهمية لجميع الكيانات قبل تطوير الواجهات.

- توثيق آلية JWT بشكل واضح بين الفريقين.

## 18. الملاحق

### الملحق أ: قائمة المصطلحات التقنية

| المصطلح | الشرح |
| --- | --- |
| Standalone Component | مكون Angular لا يحتاج إلى NgModule |
| Signal | آلية تفاعلية جديدة لتتبع الحالات |
| RxJS | مكتبة للبرمجة التفاعلية |
| Lazy Loading | تحميل عند الطلب وليس عند بدء التشغيل |
| RTL | دعم اللغات التي تُكتب من اليمين لليسار (مثل العربية) |
| JWT | معيار لإنشاء توكنات آمنة |
| Swagger/OpenAPI | مواصفات لوصف واجهات API |
| E2E | اختبارات تحاكي سلوك المستخدم الحقيقي |
| Interceptor | أداة في Angular لاعتراض طلبات HttpClient |
| ASP.NET Core 10 | إطار عمل Back-End من Microsoft |
| CORS | آلية للسماح بطلبات HTTP من domain مختلف |
| HttpOnly Cookie | كوكيز لا يمكن الوصول إليها عبر JavaScript (أكثر أماناً) |

### الملحق ب: روابط مرجعية سريعة

| المرجع | الرابط |
| --- | --- |
| Angular Official Docs | https://angular.io/docs |
| PrimeNG Documentation | https://primeng.org/ |
| Angular Signals Guide | https://angular.io/guide/signals |
| RxJS Operators | https://rxjs.dev/api |
| Cypress Testing | https://www.cypress.io/ |
| Jest Testing Framework | https://jestjs.io/ |
| Compodoc | https://compodoc.app/ |
| Swagger/OpenAPI Tools | https://swagger.io/tools/ |
| ASP.NET Core 10 Docs | https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/ |
| Postman Documentation | https://learning.postman.com/ |
| JWT.io | https://jwt.io/ |

### الملحق ج: نموذج package.json (مختصر)

json

{

"name": "school-management-frontend",

"version": "1.0.0",

"scripts": {

"start": "ng serve",

"build": "ng build",

"test": "jest",

"test:coverage": "jest --coverage",

"e2e": "cypress open",

"lint": "ng lint",

"compodoc": "compodoc -p tsconfig.doc.json -s",

"swagger:generate": "openapi-generator-cli generate -i swagger.json -g typescript-angular -o src/services/api"

},

"dependencies": {

"@angular/animations": "^19.0.0",

"@angular/common": "^19.0.0",

"@angular/compiler": "^19.0.0",

"@angular/core": "^19.0.0",

"@angular/forms": "^19.0.0",

"@angular/router": "^19.0.0",

"primeng": "^17.0.0",

"primeicons": "^7.0.0",

"primeflex": "^3.3.1",

"rxjs": "^7.8.0"

},

"devDependencies": {

"@angular/cli": "^19.0.0",

"@angular/compiler-cli": "^19.0.0",

"@types/jest": "^29.5.0",

"cypress": "^13.0.0",

"jest": "^29.7.0",

"typescript": "~5.5.0",

"eslint": "^8.57.0",

"prettier": "^3.2.0",

"@compodoc/compodoc": "^1.1.0"

}

}

### الملحق د: نموذج .eslintrc.json (مختصر)

json

{

"root": true,

"overrides": [

{

"files": ["*.ts"],

"extends": [

"eslint:recommended",

"plugin:@typescript-eslint/recommended",

"plugin:@angular-eslint/recommended"

],

"rules": {

"@angular-eslint/component-selector": [

"error",

{ "type": "element", "prefix": "app", "style": "kebab-case" }

],

"@typescript-eslint/no-explicit-any": "warn",

"no-console": ["warn", { "allow": ["warn", "error"] }]

}

},

{

"files": ["*.html"],

"extends": ["plugin:@angular-eslint/template/recommended"]

}

]

}

نهاية التقرير